附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五寨县2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用计划表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 序号 | 项目名称 | 项目  类型 | 建设内容 | 项目进度计划 开工时间-  完工时间 | 项目地点 | 项目预算 总金额 | 资金来源 | 项目实施 单位 | 项目  负责人 | 预期效益 | 备注 |
|
| 中央 |
| 一、产业发展类项目 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 五寨县前所乡  葛家村小吃城  室外消防工程  项目 | 休闲农业与旅游项目 | 为小吃城配套一座地上有效面积360平方米的消防水池，小吃城内改造一间消防水泵房以及配套室外消防管网。 | 2024年6月-  10月 | 五寨县前所乡葛家村 | 68.9 | 68.9 | 五寨县前所乡葛家村村委会 | 张慧芳 | 在扩大本地农村劳动力就业途径增加农民收入的同时，通过经营发包充分拓宽村集体经济收入渠道。 |  |
| 2 | 五寨县庭院经济项目 | 高质量庭院经济 | 对发展庭院经济的脱贫户和监测户，利用衔接补助资金，采取以奖代补的方式给予支持，对庭院经济户实现户均年收入3000-5000元，通过申请奖补1000元；户均年收入达到5000元以上，通过申请奖补2000元。 | 2024年4月-  10月 | 各乡（镇） | 148.3 | 148.3 | 各乡（镇）人民政府 | 各乡（镇）长 | 以高效开发利用农村房前屋后、庭院资源为主线，以市场为主导，以科技为支撑，以扶持服务为保障，实现促进农民增收致富为目标，使其成为提高全村村民收入的重要途径、农村经济发展的新增长点。 |  |
| 3 | 五寨县脱贫劳动力产业就业园—消防设施提升配套工程项目 | 生产  项目 | 为厂房配置消防设施，包括消火栓系统、自动喷水灭火系统、自动报警系统等。 | 2024年6月-  10月 | 砚城镇 | 100 | 100 | 县农业 农村局 | 张瑞生 | 项目建成后，可升级产业园消防设施，提高企业安全生产环境，持续提高人均收入水平。 |  |
| 4 | 西关村就业车间配套设施建设  项目 | 配套设施项目 | 为西关村就业车间配套建设地暖设施。 | 2024年6月-  10月 | 砚城镇  西关村 | 20 | 20 | 砚城镇西关村村委会 | 孙晓皋 | 可带动脱贫劳动力就业。 |  |
| 5 | 孙家坪乡产业园建设项目 | 生产  项目 | 在大辐车梁村、富康村建设680平方米帮扶车间；建设小杂粮、油料加工车间及仓储物流仓库。 | 2024年1月-  12月 | 孙家坪乡富康新村、大辐车梁村 | 452.8 | 452.8 | 孙家坪乡人民政府 | 李 艳 | 可带动脱贫劳动力就业，拓宽村民增收渠道。 |  |
| 6 | 小河头镇石庙村种植基地道路  建设项目 | 生产  项目 | 铺设水稳碎石、硬化水泥路面1100米，平整路基5600平米。 | 2024年6月-  10月 | 小河头镇  石庙村 | 74 | 74 | 小河头镇石庙村村委会 | 范国亮 | 建设种植基地配套设施，为农业生产提供便利的交通条件，增产增收。 |  |
| 7 | 五寨县孙家坪乡富康村2024年以工代赈土地整治及田间道路基础设施建设项目 | 生产  项目 | 土地平整及土壤改良 800亩；修建田间道路 1000米，过路涵管2处。 | 2024年7月-  12月 | 孙家坪乡  富康新村 | 320 | 320 | 孙家坪乡富康新村村委会 | 李 艳 | 坡地平整为平地，方便农户使用机械作业增加农户收益。 |  |
| 二、乡村建设行动项目 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 五寨县小河头镇河底村通村路建设项目 | 乡村建设行动 | 河底村连接公路通村道路1500米，新铺路面为砂石路面，路面宽度为4-5米。 | 2024年7月-  8月 | 小河头镇  河底村 | 10 | 10 | 小河头镇河底村村委会 | 刘晓亮 | 改善河底村及周边村交通出行不便的现状，解决村民生产生活的一大难题，从而促进乡村经济发展。 |  |
| 9 | 胡会乡包家湾村排洪渠建设项目 | 乡村建设行动 | 修建村内泄洪石砌明渠224米，铺设混凝土排水管489米，修建检查井9座，出水口1座。 | 2024年7月-  12月 | 胡会乡  包家湾村 | 90 | 90 | 胡会乡包家湾村村委会 | 任 杰 | 通过项目实施，提升包家湾村防洪渠排水能力。 |  |
| 10 | 胡会乡包家湾村道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 硬化村内道路2413平方米，铺设直径800管道370米，直径500管道520米。 | 2024年7月-  12月 | 胡会乡  包家湾村 | 101.45 | 101.45 | 胡会乡包家湾村村委会 | 任 杰 | 通过项目实施，巩固乡村道路建设成果，提升群众出行条件。 |  |
| 11 | 砚城镇中所村供水管网改造项目 | 饮水安全巩固提升 | 对中所村3500米的集中供水管网进行改造。 | 2024年8月-  12月 | 砚城镇  中所村 | 150.65 | 150.65 | 砚城镇中所村村委会 | 孙晓皋 | 通过项目建设，巩固中所村饮水安全成果，保障群众生产生活。 |  |
| 12 | 孙家坪乡富康村饮水安全巩固  提升项目 | 饮水安全巩固提升 | 新建上水工程管道3450米，为富康村移民点更换老化自来水管道3450米。 | 2024年7月-  8月 | 孙家坪乡  富康新村 | 35 | 35 | 孙家坪乡富康新村村委会 | 李 艳 | 通过项目建设，巩固农村饮水安全成果，保障群众生产生活。 |  |
| 13 | 五寨县农村饮水安全巩固提升项 | 饮水安全巩固提升 | 三岔镇羊坊村更换两个水泵电机、井壁管、配电柜；小河头镇小武州村更换水泵电机、泵头、配电柜等；韩家楼乡周家村更换水泵电机、配电柜；东秀庄乡杨可庄村更换水泵电机、一个井壁管、配电柜；李家坪乡古今坪村连接机井、水塔管线；韩家楼乡郜家峪村蓄水池外墙保温；前所乡前所村更换水井上水管井壁管、维修水塔底部漏水部位；杏岭子乡田家坡村维修更换水泵电机、泵头等。 | 2024年7月-  8月 | 三岔镇羊坊村、小河头镇小武州村、韩家楼乡周家村、东秀庄乡杨可庄村、李家坪乡古今坪村、韩家楼乡郜家峪村、前所乡前所村、杏岭子乡田家坡村 | 35.5 | 35.5 | 县水利局 | 郝 伟 | 通过项目建设，巩固农村饮水安全成果，保障群众生产生活。 |  |
| 三、就业项目 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 五寨县百梦园帮扶车间物流补贴项目 | 就业项目 | 对五寨县小微帮扶车间给予2024年物流补助。 | 2024年1月-  6月 | 砚城镇 | 7.4 | 7.4 | 县农业 农村局 | 张瑞生 | 可带动脱贫劳动力、搬迁劳动力就业。 |  |
| 15 | 五寨县2024年致富带头人培训项目 | 就业项目 | 按照“先富帮后富、实现共同富裕”的基本理念紧扣“能力培训、孵化创业和带动增收”三大环节，2024年度共培训57名脱贫村创业致富带头人，帮助脱贫户和监测对象持续增收。 | 2024年1月-  8月12月 | 各乡镇 | 20 | 20 | 县农业 农村局 | 张瑞生 | 围绕乡村振兴示范创建，聚焦乡村展业发展需求，培养能够引领一方、带动一片的乡村振兴致富带头人队伍。 |  |