附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五寨县2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用计划表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 序号 | 项目名称 | 项目  类型 | 建设内容 | 项目进度计划 开工时间-  完工时间 | 项目地点 | 项目预算 总金额 | 资金  来源 | 项目实施 单位 | 项目  负责人 | 预期效益 | 备注 |
|
| 县级 |
| 一、产业发展类项目 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 五寨县国家农村产业融合发展示范园甜糯玉米产业园建设项目 | 产业园 | 项目总建筑面积49713平方米，其中：剥皮罩棚7389平方米，加工车间(速冻生产线)5343平方米， 冷库11497平方米，加工车间(真空生产线)6660平方米，真空玉米储存车间4480平方米，玉米营养代餐加工区10420平方米，综合服务楼2580平方米，能源中心1344平方米和设备购置以及相应配套基础设施工程的建设。 | 2024年1月-  12月 | 五寨县北环路 | 3335.46 | 3335.46 | 五寨现代农业产业示范区管委会 | 苏国平 | 项目建成后，可带动相关行业上下游产业的发展，为当地提供大量就业机会，可促进当地经济和谐发展。 |  |
| 2 | 五寨县中药材种植推广项目 | 种植业 | 对中药材种植进行推广补贴，每亩补贴500元。 | 2024年1月-  12月 | 五寨县域 | 505 | 505 | 县农业农村局 | 张瑞生 | 对发展中药材种植的农户进行补贴，激励有劳动能力的农户通过发展生产来增加收入，巩固脱贫成果。 |  |
| 二、乡村建设行动项目 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 五寨县砚城镇周家村示范创建项目 | 乡村建设行动 | 围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、生活富裕”的总要求，重点从特色产业发展兴旺、收入稳定生活富裕、社会事业发展有力等六大方面，扎实有序做好乡村建设、乡村治理等重点工作，打造砚城镇周家村乡村振兴示范试点工程。 | 2024年7月-  12月 | 砚城镇周家村 | 179.23 | 179.23 | 县农业农村局 | 张瑞生 | 围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、生活富裕”的总要求，重点从特色产业发展兴旺、村庄美丽生态宜居、收入稳定生活富裕、社会事业发展有力等大方面，打造砚城镇周家村乡村振兴示范试点工程。 |  |
| 4 | 五寨县砚城镇中所村示范创建项目 | 乡村建设行动 | 借助全省乡村振兴示范创建工作有利时机，围绕数字化乡村振兴示范创建，推进乡村振兴新动能，提高农业生产效率，激活农村要素资源，拓宽农民收入渠道，实现乡村治理、公共服务、智慧农业、务工就业等数字化转型。 | 2024年7月-  12月 | 砚城镇中所村 | 306.92 | 306.92 | 县农业农村局 | 张瑞生 | 借助全省乡村振兴示范创建工作有利时机，围绕数字化乡村振兴示范创建，推进乡村振兴新动能，提高农业生产效率，激活农村要素资源，拓宽农民收入渠道，打造砚城镇中所村数字乡村示范工程。 |  |
| 5 | 五寨县胡会乡大胡会村示范创建项目 | 乡村建设行动 | 围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、生活富裕”的总要求，重点从特色产业发展兴旺、收入稳定生活富裕、社会事业发展有力等六大方面，扎实有序做好乡村建设、乡村治理等重点工作，打造胡会乡大胡会村乡村振兴示范试点工程。 | 2024年7月-  12月 | 胡会乡大胡会村 | 652.54 | 652.54 | 县农业农村局 | 张瑞生 | 围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、生活富裕”的总要求，重点从特色产业发展兴旺、村庄美丽生态宜居、收入稳定生活富裕、社会事业发展有力等大方面，打造胡会乡大胡会村乡村振兴示范试点工程。 |  |
| 6 | 东秀庄村人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 对东秀庄村主要街道硬化，拆除原破损混凝土路面11670平方米，硬化水泥路面17747平方米，新建实心砖墙1572平方米，铺设人行道砖3000平方米。 | 2023年5月-2024年10月 | 东秀庄乡东秀庄村 | 168.85 | 168.85 | 东秀庄乡东秀庄村村委会 | 尤晓磊 | 进一步改善乡村人居环境，提升村容村貌，建设和美乡村。 |  |
| 7 | 韩家楼乡肖家村人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 硬化街巷13000平方米，整治残垣断壁，清理村内垃圾等。 | 2023年5月-2024年10月 | 韩家楼乡肖家村 | 260 | 260 | 韩家楼乡肖家村村委会 | 赵 浩 | 进一步改善乡村人居环境，提升村容村貌，建设和美乡村。 |  |
| 8 | 韩家楼乡管家湾村排洪渠防护工程项目（二期工程） | 乡村建设行动 | 对管家湾村排水渠北侧约5200平方米路面进行硬化，在石渠北侧安装安全防护栏，保证村民出行安全。 | 2023年5月-2024年10月 | 韩家楼乡管家湾村 | 40 | 40 | 韩家楼乡管家湾村村委会 | 赵 浩 | 完善交通条件，进一步提高村民生产生活条件。 |  |